# AIDA (AI-Driven Distribution Assistant)

## 为道旅DIDA打造的新一代智能分发生态平台

副标题: 赋能全球旅游B2B生态的AI驱动型SaaS解决方案

Slogan:

- 中文: "科技赋能旅游,创新驱动未来"

- 英文: "Tech for Travel, Innovation for Tomorrow"

AIDA (AI-Driven Distribution Assistant)
	为道旅DIDA打造的新一代智能分发生态平台
	一、项目概述 (Executive Summary)
		1.1 项目背景
		1.2 解决方案定位
	二、核心产品方案 (Core Product Solution)
		2.1 产品架构图
		2.2 六大核心模块
			模块一: 智能供需匹配引擎 (Intelligent Matching Engine)
			模块二: AI营销内容生成工作台 (Marketing Content Studio)
			模块三: 智能客服运营中枢 (Intelligent Customer Service Hub)
			模块四: 动态定价与利润保护引擎 (Dynamic Pricing Engine)
			模块五: 智能合同管理与商务谈判助手 (Smart Contract & Negotiation Agent)
			模块六: 订单风控与欺诈识别系统 (Anti-Fraud & Risk Scoring)
		2.3 AIDA AI OS - 生态级Agent编排平台
	三、商业模式与财务预测
		3.1 分层定价策略
		3.2 三年财务预测(保守估算)
		3.3 ROI测算(以单个酒店为例)
	四、技术实施路线图
		4.1 90天MVP试点计划
		4.2 技术栈选型
	五、竞争优势与创新点
		5.1 核心竞争力
		5.2 与竞品对比
	六、风险应对与挑战
		6.1 技术风险
		6.2 商业风险
		6.3 合规风险
	七、团队分工与交付物
		7.1 团队角色
		7.2 交付物清单(对应赛题要求)
			1. 完整商业计划书(BP) - 负责人:赵笑宇+阮佳欣
			2. 核心功能概念设计/战略分析报告 - 负责人:张越阳+叶武
			3. 原型演示(Demo) - 负责人:叶武+张昆鹏+张越阳
	八、路演PPT大纲(15-20分钟)
		Slide 1: 封面
		Slide 2-3: 问题与机遇
		Slide 4-5: 解决方案
		Slide 6-10: 产品深度展示
		Slide 11-12: 技术创新
		Slide 13: 商业模式
		Slide 14: 财务预测
		Slide 15: 实施计划
		Slide 16: 团队介绍
		Slide 17: 融资需求(如涉及)
		Slide 18: Q&A
	九、核心亮点总结
	十、附录
		附录A: 参考资料
		附录B: 关键术语表

## 一、项目概述 (Executive Summary)

### 1.1 项目背景

道旅DIDA作为亚太地区领先的B2B旅游分销服务商,服务着23,000+全球分销客户,连接70万+酒店和500+航司资源。然而,在全球旅游市场快速复苏与AI技术革新的双重背景下,传统B2B分销模式面临三大核心挑战:

核心痛点:

- 供需匹配低效: 酒店库存、价格策略、渠道政策碎片化,人工匹配成本高、响应慢

- 营销能力不足: 下游分销商和中小酒店缺乏专业营销团队,内容生产能力薄弱

- 运营成本高企: 客服、合同管理、风控审核等环节严重依赖人工,效率低下

市场机遇:

- 全球旅游B2B市场规模预计2025年突破8000亿美元

- 73%的用户接受AI推荐服务,对智能化工具需求强烈

- 中国出境游市场作为全球最大客源市场,正在加速复苏

### 1.2 解决方案定位

AIDA是一个面向道旅DIDA生态的AI驱动型SaaS平台,通过构建"智能分发中枢 + 生态赋能工具"的双引擎架构,为平台三方参与者(酒店供应商、分销渠道商、道旅平台)提供端到端的智能化解决方案。

核心价值主张:

- 对酒店端: 提供智能营销工具,降低获客成本,提升品牌曝光

- 对分销端: 提供智能运营助手,提升转化效率,增强服务能力

- 对平台端: 提升撮合效率,降低运营成本,构建AI生态壁垒

## 二、核心产品方案 (Core Product Solution)

### 2.1 产品架构图

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     AIDA Platform Layer                      │
│                   (MCP Agent-to-Agent 编排层)                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
           │                    │                    │
    ┌──────▼──────┐      ┌─────▼─────┐      ┌──────▼──────┐
    │  智能分发引擎  │      │ 生态赋能工具 │      │  智能运营中枢  │
    │ (Core Engine) │      │ (Empower)   │      │ (Operations) │
    └──────┬──────┘      └─────┬─────┘      └──────┬──────┘
           │                    │                    │
    ┌──────▼──────────────────▼────────────────────▼──────┐
    │              DIDA Data & API Infrastructure            │
    │   (数据湖/数据仓库/70万+酒店API/500+航司GDS/23000+渠道)   │
    └────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.2 六大核心模块

#### 模块一: 智能供需匹配引擎 (Intelligent Matching Engine)

功能描述:
基于AI算法实现酒店供给与分销需求的智能撮合,大幅提升成交效率与利润率。

核心能力:

- 多维度智能排序

  - 输入: 分销商查询请求(目的地、日期、价格区间、房型)

  - 处理:

    - 用户画像分析(历史订单、偏好星级、价格敏感度)

    - 实时库存/价格/政策聚合

    - 渠道适配性评分(佣金率、信用等级、合作深度)

  - 输出: Top-N 供给推荐 + 推荐理由解释

- 动态成交预测

  - 基于历史数据训练转化率预测模型

  - 实时预测"请求→报价→下单→履约→复购"全链路转化概率

  - 为不同渠道提供差异化报价策略

- 供给编排优化

  - 在"直连价、同业价、促销价、包销价"中自动选择最优组合

  - 考虑库存余量、时效性、利润贡献等多目标优化

  - 支持可解释性输出(为什么推荐这个酒店?)

技术实现:

- 模型: Gradient Boosting + Tabular Transformer + Multi-Armed Bandit

- 数据源: DIDA历史订单数据、实时库存价格流、用户行为日志

- 架构: 实时流计算(Flink) + 特征存储(Feast) + 模型服务(Ray Serve)

KPI指标:

- 成交率提升: 15-25%

- 报价响应时延: <200ms

- 毛利率提升: 8-12%

- 库存错配率降低: 30%

Demo场景:
某日本分销商查询"东京2025年5月1-3日,双人间,预算¥800-1200/晚"
→ 系统推荐新宿某酒店,并解释:
 "根据该分销商过往订单,偏好新宿商圈,此酒店匹配度94%,当前促销价¥1050,预测转化率78%"

#### 模块二: AI营销内容生成工作台 (Marketing Content Studio)

功能描述:
为酒店和分销商提供一站式AI营销内容生产工具,解决中小客户"不会做、做不好"的营销难题。

核心能力:

- 多模态素材生成

  - 图文生成:

    - 输入酒店基础信息 + 卖点关键词

    - 输出小红书/微信公众号风格营销文案 + 配图建议

    - 支持多语言(中英日韩泰)

  - 短视频脚本生成:

    - 基于酒店实拍素材库,生成15-60秒短视频脚本

    - 提供分镜建议、配乐推荐、字幕文案

    - 集成剪映/CapCut API实现一键成片(简化版)

  - 宣传海报设计:

    - 提供节日营销/大促活动模板库

    - AI自动适配酒店Logo、主视觉、价格信息

    - 一键生成多尺寸适配(小红书/抖音/朋友圈)

- 热点追踪与话题挖掘

  - 爬取社交媒体(小红书/抖音/微博)旅游热点话题

  - 识别高流量关键词与趋势内容

  - 为酒店推荐"蹭热点"营销策略

- 智能投放建议

  - 分析目标受众画像(年龄/性别/地域/兴趣)

  - 推荐最佳投放渠道与时段

  - 预估投放ROI与曝光量

技术实现:

- 文本生成: 基于GPT-4/Claude的Fine-tuned模型

- 图像生成: DALL-E 3 / Midjourney API + 风格迁移

- 视频处理: FFmpeg + OpenCV + 剪映API集成

- 数据源: 社交媒体API + 旅游UGC内容库

商业模式:

- 基础版: 免费提供每月50次生成额度

- 专业版: ¥299/月,不限次数 + 高级模板

- 企业版: ¥999/月,定制品牌模板 + 投流咨询

Demo场景:
某成都民宿老板输入"春熙路网红民宿,ins风,榻榻米"
→ 系统生成:

- 小红书文案: "📍成都必住!春熙路心脏地带的ins风秘密基地..."

- 宣传视频脚本: [镜头1: 航拍春熙路夜景...]

- 投放建议: "建议在小红书投放,目标女性用户18-30岁,预估曝光5-8万"

#### 模块三: 智能客服运营中枢 (Intelligent Customer Service Hub)

功能描述:
基于RAG(检索增强生成)技术的对话式智能客服,覆盖售前咨询、订单处理、售后服务全流程。

核心能力:

- 多场景智能应答

  - 售前咨询:

    - 房型对比、政策解读、价格查询

    - 周边景点推荐、交通路线规划

  - 订单处理:

    - 下单、改期、退款全流程自助办理

    - 特殊需求登记(加床/接机/生日布置)

  - 售后服务:

    - 投诉工单自动分级与路由

    - 赔付方案智能生成与审批

- 工单智能分流

  - 基于NLP识别工单类型与紧急度

  - 简单问题AI自助解决(目标自助率>70%)

  - 复杂问题自动分配给人工客服(匹配专长)

- 知识库持续学习

  - 自动从历史对话中提取高频问题

  - 生成标准答案模板并人工审核

  - 形成"问题-答案"知识图谱持续迭代

技术实现:

- 对话引擎: LangChain + RAG架构

- 知识源: 酒店政策库、DIDA API文档、历史客服记录

- 工具调用: Function Calling(下单/改签/退款/查询)

- 多语言: 支持中英日韩泰5种语言

KPI指标:

- 自助解决率: 60-75%

- 人工客服工作量降低: 40-50%

- 首次响应时间: <10秒

- 客户满意度(NPS): 提升15-20分

Demo场景:
分销商问: "东京希尔顿可以免费取消吗?"
→ AI回复: "该酒店政策为入住前72小时免费取消,之后扣除首晚房费。您的订单号XXX,入住日期为5月1日,当前可免费取消,需要我帮您操作吗?"
→ 用户确认后,系统自动调用API完成取消

#### 模块四: 动态定价与利润保护引擎 (Dynamic Pricing Engine)

功能描述:
基于市场供需、竞品价格、渠道特征的智能定价系统,确保利润最大化的同时保持市场竞争力。

核心能力:

- 竞价情报采集

  - 爬取Booking/Agoda/携程等OTA公开价格

  - 分析竞品房型对比、促销策略、用户评价

  - 构建目标市场价格弹性曲线

- 差异化定价策略

  - 为不同渠道(OTA/批发商/差旅TMC)设定差异化价格

  - 基于渠道信用等级、历史成交量动态调整佣金率

  - 设置利润护栏(最低售价/目标毛利率)

- 促销活动智能推荐

  - 基于历史数据识别"低转化时段"

  - 推荐促销方案(早鸟价/连住优惠/满减)

  - 预测促销ROI与增量成交

技术实现:

- 价格采集: Selenium + Scrapy分布式爬虫

- 弹性建模: 半参数回归 + 因果推断(避免促销误判)

- 优化算法: 线性规划 + 强化学习(Multi-Objective RL)

KPI指标:

- 单单毛利提升: 5-10%

- 价格竞争力指数: 保持市场前30%

- 渠道冲突事件: 降低60%

Demo场景:
系统发现: "上海浦东某酒店5月1-3日预订率仅30%,竞品平均降价15%"
→ 推荐策略: "建议推出'提前7天预订8折'促销,预计增量成交率+25%,毛利率保持在18%以上"

#### 模块五: 智能合同管理与商务谈判助手 (Smart Contract & Negotiation Agent)

功能描述:
自动化处理酒店供应商合同签约、价规维护、商务谈判全流程,大幅缩短上架周期。

核心能力:

- 合同智能解析

  - OCR识别纸质/PDF合同

  - LLM提取关键条款:价格政策、黑白名单、配额、违约条款

  - 结构化录入DIDA系统,自动生成API配置

- 差异对比与风险提示

  - 对比新旧合同差异

  - 识别潜在风险条款(排他性协议/不合理违约金)

  - 生成审批报告与修改建议

- 商务谈判Agent

  - 基于目标毛利率、对方历史信用、市场基线生成谈判策略

  - 自动起草谈判邮件/IM话术

  - 支持多轮让步曲线模拟

- 电子签约流程

  - 集成DocuSign/上上签等电子签平台

  - 自动生成合同草案并发送待签

  - 全流程留痕与合规审计

技术实现:

- 文档解析: Tesseract OCR + GPT-4 Vision + 结构化抽取

- 谈判策略: 博弈论模型 + 历史谈判数据训练

- 合规检查: 规则引擎 + 法律知识图谱

KPI指标:

- 上架周期: 从平均15天缩短至3-5天

- 合同差错率: 降低80%

- 单人成交酒店数: 提升3-5倍

Demo场景:
系统识别: "某泰国酒店发来新合同,价格较上期上涨8%,但增加了'独家供货权'"
→ 风险提示: "独家条款可能限制其他渠道合作,建议谈判修改为'优先供货权'或要求额外5%折扣作为补偿"
→ 生成谈判话术: "Dear Partner, we appreciate your proposal. However, considering the exclusive clause..."

#### 模块六: 订单风控与欺诈识别系统 (Anti-Fraud & Risk Scoring)

功能描述:
基于多维特征与图神经网络的实时风控系统,降低盗卡、虚假代理、异常退改等风险。

核心能力:

- 多维风险评分

  - 设备指纹: IP异常、设备环境、登录时间

  - 行为轨迹: 下单速度、浏览路径、支付习惯

  - 关系网络: 用户-代理-酒店关系图谱,识别团伙作案

- 实时拦截决策

  - 低风险(分数<30): 自动放行

  - 中风险(30-70): 触发二次验证(短信/人工复核)

  - 高风险(>70): 自动拦截 + 发送告警

- 可解释性输出

  - 为每个风险订单提供Top-3风险因子

  - 例: "该订单风险分78,主要因素: ①首次下单用户 ②异地IP登录 ③短时间批量占房"

技术实现:

- 特征工程: 200+维特征(设备/行为/网络/历史)

- 模型: XGBoost + Graph Neural Network(GNN)

- 实时计算: Kafka Stream + Redis缓存

KPI指标:

- 欺诈率: 降低60-70%

- 误杀率(False Positive): <5%

- 坏账率: 降低40%

### 2.3 AIDA AI OS - 生态级Agent编排平台

核心理念:
基于MCP(Model Context Protocol)构建多智能体协作生态,实现"任务级"自动化编排。

Agent清单:

- 供给Agent: 管理酒店库存、价格、政策

- 分销Agent: 处理渠道请求、报价、订单

- 风控Agent: 实时评估订单风险

- 定价Agent: 动态调整价格策略

- 客服Agent: 处理用户咨询与工单

- 营销Agent: 生成营销内容与投放建议

- 合同Agent: 处理供应商合同管理

- 监控Agent: 异常检测与告警

协作场景示例:

场景: 渠道大促活动全流程自动化

- 营销Agent发起: "5月黄金周大促,目标GMV +30%"

- 定价Agent响应: 生成促销策略(满3晚95折)

- 供给Agent申请: 向Top 100酒店申请额外配额

- 风控Agent调整: 大促期间风险阈值提升至85分

- 客服Agent准备: 生成促销FAQ与应答话术

- 监控Agent跟踪: 实时监控GMV/转化率/客诉量

- 全流程灰度: A/B测试验证策略有效性

技术架构:

┌─────────────────────────────────────────┐
│       Agent Orchestration Layer          │
│    (状态机 + 事件总线 + 回滚机制)         │
└─────────────────────────────────────────┘
         │ MCP Protocol (工具 + 知识接口)
┌────────▼────────────────────────────────┐
│  Agent 1  │  Agent 2  │ ... │  Agent N  │
│  (供给)   │  (定价)   │     │  (监控)   │
└───────────────────────────────────────────┘
         │
┌────────▼────────────────────────────────┐
│      DIDA Data & API Infrastructure      │
└──────────────────────────────────────────┘

KPI指标:

- 跨系统自动化率: 60-80%

- 平均故障恢复时间(MTTR): <15分钟

- 流程合规率: 99.5%+

## 三、商业模式与财务预测

### 3.1 分层定价策略

面向酒店端:

| 版本 | 价格 | 功能 | 目标客户 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础版 | 免费 | 50次/月内容生成 + 基础客服Bot | 试用/小型民宿 |
| 专业版 | ¥299/月 | 不限次数生成 + 高级模板 + 投放建议 | 中型连锁酒店 |
| 企业版 | ¥999/月 | 定制模板 + API集成 + 专属客户经理 | 大型酒店集团 |

面向分销端:

| 版本 | 价格 | 功能 | 目标客户 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础版 | 免费 | 智能客服 + 基础排序 | 小型分销商 |
| 增长版 | ¥599/月 | 动态定价建议 + 营销工具 | 中型批发商 |
| 旗舰版 | ¥1999/月 | 全功能 + API定制 + 数据报表 | 大型OTA/TMC |

平台抽佣模式:

- 通过AIDA成交的订单,平台额外收取0.5-1%技术服务费

- 预计年GMV贡献: 5-10亿元,技术服务费收入500-1000万元

### 3.2 三年财务预测(保守估算)

假设前提:

- DIDA现有23,000+分销客户,70万+酒店

- 目标渗透率: 第1年5%,第2年15%,第3年30%

| 年份 | 付费客户数 | ARPU(元/年) | 总收入(万元) | 成本(万元) | 净利润(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Year 1 | 1,200(酒店) + 1,150(分销) | 3,000 | 705 | 450 | 255 |
| Year 2 | 3,500 + 3,450 | 4,500 | 3,128 | 980 | 2,148 |
| Year 3 | 7,000 + 6,900 | 6,000 | 8,340 | 1,800 | 6,540 |

成本构成:

- 研发投入(模型训练/推理/人力): 40%

- 云服务与算力: 25%

- 销售与推广: 20%

- 运营与客服: 15%

### 3.3 ROI测算(以单个酒店为例)

投入: ¥999/月(企业版)

收益:

- 营销成本降低: 原人工制作内容¥2000/月 → AI生成¥200/月,节省¥1,800

- 客服成本降低: 减少0.5个客服人力¥4,000/月,节省¥4,000

- 订单转化提升: GMV +15%,假设月均GMV 50万,增量收入¥75,000

- 动态定价增效: 毛利率提升2%,增利¥1,000

总收益: ¥1,800 + ¥4,000 + ¥1,000 = ¥6,800/月(不含GMV增量)
ROI: (6,800-999)/999 = 581%

## 四、技术实施路线图

### 4.1 90天MVP试点计划

Week 1-3: 数据准备与基础设施

- ✅ 完成DIDA API对接(酒店/航司/订单数据)

- ✅ 构建特征数据仓库(历史订单/用户行为/价格)

- ✅ 选定3个试点目的地(东京/曼谷/新加坡) + 2类渠道(OTA/批发商)

- ✅ 定义MCP接口规范(工具清单/知识库格式)

Week 4-6: 核心模块MVP上线

- 🚀 智能供需排序: 灰度10%流量,A/B对照

- 🚀 AI客服Bot: 上线售前咨询场景(覆盖Top 100常见问题)

- 🚀 营销内容生成: 提供图文生成功能(每月50次免费额度)

- 📊 建立监控面板(转化率/响应时延/客户满意度)

Week 7-9: 高级功能集成

- ⚡ 动态定价引擎: 只读模式(提供建议,不自动调价)

- ⚡ 风控评分: 上线风险告警(人工复核机制)

- ⚡ 合同解析: 半自动流(AI提取 + 人工审核)

Week 10-12: 端到端试点验证

- 🎯 形成完整用户旅程: 分销查询→AI排序→智能客服→风控审核→订单履约→营销复购

- 📈 数据复盘与优化: 收集反馈,调整模型参数

- 📝 撰写试点报告 + 路演材料

### 4.2 技术栈选型

AI/ML层:

- 大语言模型: GPT-4 / Claude 3.5 / 文心一言(国产化备选)

- 图像生成: DALL-E 3 / Midjourney API

- 推荐模型: XGBoost / LightGBM / Transformer

- 图神经网络: PyG(PyTorch Geometric)

基础设施:

- 云平台: 阿里云/腾讯云(考虑DIDA现有阿里生态)

- 容器化: Docker + Kubernetes

- 数据库: PostgreSQL(关系型) + MongoDB(文档) + Redis(缓存)

- 流计算: Apache Flink

- 特征存储: Feast

- 模型服务: Ray Serve / TensorFlow Serving

前端:

- Web: React + Ant Design / Next.js

- 移动端: React Native(跨平台)

- 数据可视化: ECharts / D3.js

## 五、竞争优势与创新点

### 5.1 核心竞争力

- 生态嵌入优势

  - 深度绑定DIDA现有23,000+客户与70万+酒店资源

  - 基于真实业务数据训练,模型精准度远超通用方案

- 全链路智能化

  - 国内首个覆盖"营销-销售-客服-风控-运营"全流程的旅游AI SaaS

  - 竞品多为单点工具,缺乏生态级整合

- MCP Agent-A2A架构

  - 前瞻性采用多智能体协作范式

  - 未来可快速扩展新Agent(如财务Agent/法务Agent)

- 可解释性与合规性

  - 所有AI决策提供Top因子解释

  - 支持人工介入与审计追溯

### 5.2 与竞品对比

| 维度 | AIDA | 携程商家版 | 飞猪伙伴 | 通用AI工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定位 | B2B生态SaaS | B2C商家工具 | B2C商家工具 | 通用工具 |
| 智能排序 | ✅ 深度定制 | ❌ | ❌ | ❌ |
| 动态定价 | ✅ 渠道差异化 | ⚠️ 基础 | ⚠️ 基础 | ❌ |
| 营销生成 | ✅ 旅游专属训练 | ⚠️ 通用模板 | ⚠️ 通用模板 | ⚠️ 需自行调教 |
| Agent编排 | ✅ MCP架构 | ❌ | ❌ | ❌ |
| B2B特性 | ✅ 合同/渠道/佣金 | ❌ | ❌ | ❌ |

## 六、风险应对与挑战

### 6.1 技术风险

风险1: 数据质量不足

- 应对:

  - Phase 1聚焦头部数据(Top 1000酒店 + Top 500渠道)

  - 建立数据清洗与标注流程

  - 引入人工反馈闭环(RLHF)

风险2: 模型漂移与准确度

- 应对:

  - 设置在线监控指标(准确率/召回率/延迟)

  - 建立定期再训练机制(每月1次)

  - A/B测试验证新模型效果

风险3: 算力成本高企

- 应对:

  - 采用模型蒸馏与量化技术降低推理成本

  - 混合部署(云端通用模型 + 边缘端轻量模型)

  - 预算控制(设置月度算力上限)

### 6.2 商业风险

风险1: 客户接受度不足

- 应对:

  - 提供免费试用期(3个月)

  - 展示ROI计算器与成功案例

  - 分阶段推广(先头部客户背书,再中长尾)

风险2: 竞品快速跟进

- 应对:

  - 构建技术护城河(专有数据 + 定制模型)

  - 快速迭代(2周1个版本)

  - 申请相关专利(AI排序算法/Agent编排框架)

### 6.3 合规风险

风险1: 数据隐私与安全

- 应对:

  - 遵循GDPR/PIPL等数据保护法规

  - 实施数据分级脱敏(L1公开/L2脱敏/L3加密)

  - 通过ISO 27001认证

风险2: AI生成内容版权

- 应对:

  - 明确用户协议(生成内容归客户所有)

  - 避免使用未授权素材训练模型

  - 建立内容审核机制(防止侵权/违规)

## 七、团队分工与交付物

### 7.1 团队角色

基于会议讨论的团队背景,建议分工如下:

| 成员 | 角色 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 叶武 | 技术负责人 + PM | 总体架构/核心模块开发/技术路演 |
| 张昆鹏 | AI算法专家 | 模型训练/Agent编排/技术方案 |
| 阮佳欣 | 商业分析 + 运营 | 市场调研/竞品分析/商业计划书 |
| 赵笑宇 | 商业计划 + 路演 | BP撰写/财务模型/PPT制作 |
| 张越阳 | UI/UX设计 + 视频 | 产品原型/宣传视频/Demo设计 |
| 郎淋媚 | 内容运营 + 调研 | 行业资料整理/用户访谈/文案 |

### 7.2 交付物清单(对应赛题要求)

#### 1. 完整商业计划书(BP) - 负责人:赵笑宇+阮佳欣

目录结构:

- 执行摘要 (2页)

  - 问题/解决方案/市场规模/核心数据

- 市场分析 (8页)

  - 行业现状与痛点

  - 竞品分析(SWOT)

  - 目标客户画像

- 产品方案 (12页)

  - 六大核心模块详解

  - AIDA AI OS架构

  - 技术创新点

- 商业模式 (5页)

  - 分层定价策略

  - 收入预测模型

  - 合作伙伴生态

- 技术可行性 (8页)

  - 技术架构图

  - 数据与算法

  - 安全与合规

- 财务预测 (5页)

  - 三年损益表

  - 现金流预测

  - ROI分析

- 实施路线图 (3页)

  - 90天MVP计划

  - 3年发展规划

- 团队介绍 (2页)

- 风险与应对 (3页)

篇幅: 50-60页(含图表)

#### 2. 核心功能概念设计/战略分析报告 - 负责人:张越阳+叶武

包含内容:

- 产品原型图 (Figma/Sketch)

  - 酒店端营销工作台界面

  - 分销端智能客服聊天界面

  - 平台端Agent编排可视化面板

- 用户体验流程图

  - 酒店老板使用AIDA生成营销内容全流程

  - 分销商查询到下单的智能化体验

- 技术架构图

  - 系统模块关系图

  - MCP Agent通信流程图

  - 数据流与API集成图

- 关键API与MCP工具清单

格式: PDF + 可交互原型链接

#### 3. 原型演示(Demo) - 负责人:叶武+张昆鹏+张越阳

Demo 1: 智能供需匹配演示 (3分钟)

- 场景: 分销商查询"东京酒店"

- 展示: AI排序结果 + 可解释性说明 + 预测转化率

Demo 2: AI营销内容生成演示 (3分钟)

- 场景: 酒店老板输入"网红民宿+ins风"

- 展示: 生成小红书文案 + 配图 + 短视频脚本

Demo 3: 智能客服对话演示 (2分钟)

- 场景: 用户咨询"能否取消订单"

- 展示: AI理解意图 → 查询政策 → 引导操作

Demo 4: Agent协作编排演示 (2分钟)

- 场景: "大促活动"触发多Agent协同

- 展示: 可视化流程图 + 实时状态更新

技术方案:

- 前端: React + Ant Design快速搭建

- 后端: FastAPI + Mock数据

- 演示环境: 本地部署 + 录屏备份

交付形式:

- 现场演示(10分钟)

- 视频录屏(备用)

- 演示PPT(辅助讲解)

## 八、路演PPT大纲(15-20分钟)

### Slide 1: 封面

- 项目名称: AIDA

- 副标题 + Slogan

- 团队Logo + 成员照片

### Slide 2-3: 问题与机遇

- 全球旅游B2B市场规模

- DIDA现有生态规模(23,000+客户/70万+酒店)

- 三大核心痛点(供需匹配/营销能力/运营成本)

### Slide 4-5: 解决方案

- AIDA产品定位

- 六大核心模块(图标 + 一句话描述)

- 差异化价值(vs 竞品对比表)

### Slide 6-10: 产品深度展示

- 每个模块用1页PPT + 1个Demo视频片段

- 重点: 智能排序/营销生成/AI客服

### Slide 11-12: 技术创新

- MCP Agent-A2A架构图

- 技术栈与护城河

### Slide 13: 商业模式

- 分层定价表

- 收入来源拆解(订阅 + 抽佣 + 增值)

### Slide 14: 财务预测

- 三年收入曲线图

- ROI计算案例

### Slide 15: 实施计划

- 90天MVP路线图

- 3年发展里程碑

### Slide 16: 团队介绍

- 成员照片 + 核心优势

### Slide 17: 融资需求(如涉及)

- 融资金额 + 用途拆解

- 退出路径(被收购/独立IPO)

### Slide 18: Q&A

- 预设高频问题 + 回答要点

## 九、核心亮点总结

- 生态化: 不是单点工具,而是嵌入DIDA生态的AI操作系统

- 全链路: 覆盖营销-销售-客服-风控-运营全流程

- 可落地: 90天MVP可验证,技术方案成熟度高

- 高ROI: 单客户年节省成本6万+,投入产出比>500%

- 前瞻性: MCP Agent-A2A架构代表AI应用未来方向

- 社会价值: 赋能中小酒店与分销商,降低行业门槛

## 十、附录

### 附录A: 参考资料

- 道旅DIDA官网: https://www.dida.com/zh

- DIDA API文档: https://apidoc.didatravel.com/zh/

- 旅游B2B行业报告(Phocuswright/艾瑞咨询)

- MCP协议标准: Anthropic Model Context Protocol

### 附录B: 关键术语表

- B2B: Business-to-Business(企业对企业)

- GDS: Global Distribution System(全球分销系统)

- TMC: Travel Management Company(差旅管理公司)

- NDC: New Distribution Capability(新分销能力标准)

- MCP: Model Context Protocol(模型上下文协议)

- RAG: Retrieval-Augmented Generation(检索增强生成)

- RLHF: Reinforcement Learning from Human Feedback(人类反馈强化学习)